Информация о реализации регионального проекта

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» за 2023 год и отчетный период 2024 года

Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (далее – региональный проект) является структурным элементом государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Строительство» и входит в состав федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда».

Цель регионального проекта: ликвидация к 1 сентября 2025 года аварийного жилищного фонда, признанного до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации.

Целевые показатели регионального проекта:

количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда

количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда

Финансирование проекта осуществляется за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий», средств бюджета автономного округа, бюджетов муниципальных образований автономного округа.

Региональный проект реализуется с применением механизмов, установленных:

адресной программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 1 апреля 2019 года № 104-п;

порядком предоставления субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры бюджетам муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на реализацию полномочий в области строительства и жилищных отношений, утвержденным постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.12.2020 № 643-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Строительство» (до 2024 года – государственной программой «Развитие жилищной сферы»[[1]](#footnote-1)) (далее – государственная программа).

Реализация регионального проекта завершена досрочно в 2024 году.

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра входит в тройку лидеров среди субъектов Российской Федерации, завершивших реализацию регионального проекта

Исполнение расходных обязательств за 2023 год

Таблица 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Объем финансирования на 2023 год,  тыс. рублей | Исполнение за 2023 год | |
| тыс. рублей | % исполнения |
| ВСЕГО | 21 383 044,28 | 21 222 795,28 | 99,25 |
| Средства публично-правовой компании «Фонд развития территорий | 2 230 375,50 | 2 200 725,96 | 98,67 |
| Средства бюджета автономного округа | 17 305 163,50 | 17 188 305,68 | 99,32 |
| Средства местных бюджетов | 1 847 505,28 | 1 833 763,63 | 99,26 |

Достижение показателей за 2023 год

Таблица 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель по ГП | 2023 год | | %  исполнения |
| План | Факт |
| Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, тыс. кв. м | 343,96 | 755,726 | 219% |
| Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, тыс. чел. | 19,91 | 48,449 | 243% |

В 2023 году расселено 189,243 тыс. кв. м аварийного жилья (12,46 тыс. чел.).

За период действия регионального проекта (2019-2023 годы) расселено 755,726 тыс. кв. м. аварийного жилья (48,449 тыс. чел.), в том числе 387,114 тыс. кв. м. аварийного жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года (26,779 тыс. чел.).

Исполнение расходных обязательств в 2024 году

Таблица 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Объем финансирования на 2024 год,  тыс. рублей | Исполнение в 2024 году | |
| тыс. рублей | % исполнения |
| ВСЕГО | 5 844 554,49 | 4 421 716,95 | 75,7% |
| Средства публично-правовой компании «Фонд развития территорий | 32 990,60 | 32 990,60 | 100% |
| Средства бюджета автономного округа | 5 328 673,27 | 4 025 562,95 | 75,5% |
| Средства местных бюджетов | 482 890,62 | 363 163,40 | 75,2% |

Достижение показателей за 9 месяцев 2024 года

Таблица 4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель по ГП | 2024 год | | %  исполнения |
| План | Факт |
| Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, тыс. кв. м | 214,2 | 871,617 | 406% |
| Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, тыс. чел. | 22,82 | 55,331 | 242% |

В 2024 году расселено 115,891 тыс. кв. м (6,682 тыс. чел.).

С начала действия регионального проекта расселено 871,617 тыс. кв. м. аварийного жилья (55,331 тыс. чел.), в том числе 405,955 тыс. кв. м аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года (28,23 тыс. чел.).

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 1 сентября 2024 года № 325-п утверждена адресная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2024 – 2030 годы.

В новую адресную программу включены 1758 многоквартирных домов, признанных аварийными с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года, общей площадью, подлежащей расселению, 688,684 тыс. кв. м, в которых проживает 38181 человек.

Объем финансирования программы составляет 80 089,033 млн. рублей, в том числе:

16 019,160 млн. рублей - средства публично-правовой компании «Фонд развития территорий»;

57 077, 061 млн. рублей - средства бюджета автономного округа;

6 992,812 млн. рублей - средства бюджетов муниципальных образований автономного округа.

В этапе 2024 года принимают участие 9 муниципальных образований автономного округа: городские округа: Нягань, Ханты-Мансийск, Югорск, Белоярский, Нефтеюганский, Октябрьский, Кондинский, Советский, Сургутский муниципальные районы.

Общий объем финансирования новой адресной программы на 2024 год составляет 7 774,742 млн. рублей, в том числе:

395,582 млн. рублей - средства публично-правовой компании «Фонд развития территорий»;

6 607,344 млн. рублей - средства бюджета автономного округа;

771,814 млн. рублей - средства бюджетов муниципальных образований автономного округа.

1. Утверждена постановлением Правительства автономного округа от 31.10.2021 № 476-п [↑](#footnote-ref-1)