## Slide 1
Реализация проекта «Корпус мансийского языка»
АУ «Югорский НИИ информационных технологий»

## Slide 2
Выполненные работы по проекту
2023 год | План | Факт
Разработан сервис параллельной разметки предложений |  | Выполнено
Сформирован корпус параллельных переводов предложений с русского на мансийский язык | 15 000 | 24 000
2024 год | План | Факт
Расширен корпус параллельных предложений на мансийском и русском языках | 110 000 | 110 000
Выполнено аудирование предложений из корпуса мансийского языка | 11000 | 11000
Разработан Портал мансийского языка Этнопортал «Наш дом» |  | Выполнено
Разработана математическая модель переводчика с мансийского на русский язык и обратно |  | Выполнено
Корпус из 146 тыс. пар предложений направлен в ФАДН для включения мансийского языка в сервис Яндекс.Переводчик |  | Выполнено
Оцифровано 20 художественных и 16 переодических изданий на мансийском языке |  | Выполнено
Сформирован корпус параллельных переводов предложений с русского на хантыйский язык | 10000 | Выполнено

## Slide 3
План работ по проекту
2025 год | План | Факт
Расширение корпус параллельных предложений на мансийском и русском языках | 30 000 | 
Аудирование предложений из корпуса мансийского языка | 15000 | 
Разработка моделей транскрибации и аудирования мансийской речи на основе собранных данных |  | 
Обогащение корпуса мансийского языка графической информацией для сопровождения словаря |  | 
Разработка генеративной модели мансийского языка, которая может вести письменный диалог, отвечая на вопросы и понимая культурные и языковые особенности народа манси |  | 

## Slide 4
Русский | Мансийский (эксперт) | Машинный перевод
Здравствуйте. | Паща о̄лэ̄н. | Паща о̄лэ̄н.
Калитка была заперта. | Ка̄рта а̄ви лап-то̄варттым о̄лыс. | Ка̄рта а̄ви лап-то̄варттым о̄лыс.
Может чего-то запретного касаемся? | э̄рыӈ матыр ро̄вта̄л ма̄н новхатэ̄в? | э̄рыӈ матыр ат ро̄ви хӯлэв?
Мансийский | Русский (эксперт) | Машинный перевод
Паща о̄лэ̄н. | Здравствуйте. | Здравствуйте.
Ӣснас коны-па̄лт ля̄мйив атын. | За окном черёмуха душистая. | За окном аромат черёмухи.
Ма̄н товлыӈхапув сӯнсыглаӈкве па̄тсув. | Мы бросились осматривать самолёт. | Мы стали осматривать самолёт.
Хоса пора сыс наӈ туп акв ка̄с о̄щсыт: наӈ хо̄тал ӯнтнэ нупыл суссын. | Долгое время у тебя было лишь одно развлечение: ты любовался закатом. | В течение долгого времени у тебя было только одно удовольствие: ты смотрел на закат.
Примеры автоматического перевода

## Slide 5
Этнопортал «Наш мир»
https://ethnoportal.admhmao.ru/

## Slide 6
Этнопортал «Наш мир»

## Slide 7
Этнопортал «Наш мир»

## Slide 8
Этнопортал «Наш мир»

## Slide 9
Договора ГПХ на выполнение перевода, экспертизы, аудирования, тех. сопровождения, агрегирования изданий на мансийском языке
Договора на выполнение НИР по формированию корпуса хантыйского языка
Командировка в Саранпауль, по установке звукозаписывающего оборудования
Семинара по обучению пользователей
Пользователей сервиса параллельной разметки предложений сопровождалось в течении года
113
2
Административная работа по проекту
1
2
40

## Slide 10
Реализация проекта «Корпус мансийского языка»
АУ «Югорский НИИ информационных технологий»